璧山区农民合作社服务中心装饰工程

竞

争

性

比

选

文

件

比选人：重庆市璧山区农民合作社服务中心有限公司

比选代理机构：重庆丰达建设咨询有限公司

2023年2月

第一章  竞争性比选公告

璧山区农民合作社服务中心装饰工程竞争性比选公告

1、比选条件：

本比选项目璧山区农民合作社服务中心装饰工程已批准建设，项目业主为重庆市璧山区农民合作社服务中心有限公司，建设资金来自业主自筹，项目出资比例为100%，比选人为重庆市璧山区农民合作社服务中心有限公司。项目已具备比选条件，现对该项目进行公开竞争性比选。

2、项目概况与比选范围

2.1本比选项目建设地点：璧山区金剑路219号附8、9、10号。

2.2工程规模：对总建筑面积约550平方米的场所现有设施拆除和按设计方案进行建筑、装饰、给排水、电气等工程。

2.3 工程审核投资：约552824.32元。

2.4 计划工期：90日历天。具体开工日期以比选人下达的开工令为准。

2.5比选范围

2.5.1《璧山区农民合作社服务中心装饰工程》施工图中的全部内容或工程量清单内容。

2.5.2比选文件中补充的工程内容、答疑资料、澄清资料、其他补遗资料等相关内容。

2.5.3墙砖等拆除及装饰过程中的剩余弃渣所涉及的运输、处置所需费用已包含在总报价内，与之涉及到的运输办证、弃渣处置、超运距运输均由中选人自行负责。

3、竞争性比选参选人资格要求

3.1本次比选实行资格后审，要求参选人须具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的服务能力。

3.2 本次比选不接受联合体参选。

4、竞争性比选文件的获取

4.1本工程无需报名，凡有意参选者请于2023年  2 月 4 日起，登陆璧山网（http://www.bswxw.com/）直接下载本项目的比选文件、图纸、答疑、补遗等相关资料，不管参选人下载与否，都视为参选人收到以上资料并全部知晓有关比选过程和事宜，否则，由此产生的一切后果由参选人自负。

4.2 参选保证金金额：11000元，参选时采取现场现金缴纳。

5、参选文件的递交

5.1递交时间： 2023年 2 月14 日 14 时 0 分开始受理，2023年 2 月 14 日 17 时 0 分停止受理。

5.2递交地点：重庆市璧山区农民合作社服务中心有限公司（地址：璧山区文星路113号老体育馆内）。

6、质疑时间：2023年2月10 日 17:00 时前。

7、答疑时间：2023年2月13 日 17:00 时前。

8、发布公告的媒介：璧山网（http://www.bswxw.com/）进行发布。

9、联系方式

比选人：重庆市璧山区农民合作社服务中心有限公司

地    址：璧山区文星路113号老体育馆内

联 系 人：陈斌

电    话：13509410130

比选代理机构：重庆丰达建设咨询有限公司

地址：重庆市渝北区龙溪街道新溉大道101号中渝香奈公馆7幢24-2

联系人：任老师

电话：15023255984

2023年2月 3 日

第二章   竞争性比选文件

一、项目名称：璧山区农民合作社服务中心装饰工程

二、项目建设地点：璧山区金剑路219号附8、9、10号 。

三、项目规模、比选范围及工期、质量要求

（一）项目规模：对总建筑面积约550平方米的场所现有设施拆除和按设计方案进行建筑、装饰、给排水、电气等工程。

（二）比选范围：

1.《璧山区农民合作社服务中心装饰工程》施工图中的全部内容或工程量清单内容。

2.比选文件中补充的工程内容、答疑资料、澄清资料、其他补遗资料等相关内容。

3.墙砖等拆除及装饰过程中的剩余弃渣所涉及的运输、处置所需费用已包含在总报价内，与之涉及到的运输办证、弃渣处置、超运距运输均由中选人自行负责。

（三）计划工期

计划工期：90日历天。具体开工日期以比选人下达的开工令为准。

（四）质量标准：

达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

四、发包方式：本项目为竞争性比选。

五、资格审查资料

本项目竞争性比选实行资格后审，参选人应具备以下资格条件：

（一）资质条件、营业执照、组织机构代码证及安全生产条件

（1）须具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

注：须提交有效的资质证书副本复印件加盖参选人公章；

- 具备营业执照和组织机构代码证（“三证合一”的，提交载有统一社会信用代码的营业执照副本复印件）。

（3）具备建设行政主管部门颁发的有效的企业安全生产许可证。企业主要负责人、拟担任本项目的项目经理、专职安全生产管理人员（即三类人员）具备相应建设行政主管颁发的有效的安全生产考核合格证书。

注：须提交有效的安全生产许可证及“三类人员”相应的安全生产考核合格证书复印件，加盖参选人公章。

（二）项目经理必须已在申请人单位注册并应具有建筑工程类二级及以上注册建造师执业资格（不含临时）职称，并且不能在在建工程担任项目经理，否则将被认定为无效文件。

（三）项目技术负责人：应具有建筑工程类中级及以上职称；

（四）主要管理人员：持有有效证件的质检员不少于 1 人，安全员不少于 1 人，材料员不少于 1 人，造价员或造价工程师不少于 1 人，施工员不少于 1 人。

注：

1、以上相关证书、证件均须真实、有效。

2、比选人发现弄虚作假者，取消参选资格或中选资格，并依据有关法规处理。

3、以上资料由参选人装订成册并装袋密封，在袋上加盖参选人公章。

4、以上复印件资料均需提供原件查验，资料原件装成一袋（可不密封），袋封面应附原件清单。原件应与参选文件一并提交，提交后将不再补交。

六、比选文件的质疑、答疑以及补遗

1、质疑内容、时间及方式：参选人在收到比选文件后，应检查比选文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在2023年 2 月 10 日17:00时前向比选人提出书面质疑，过期不再受理。

2、答疑时间：2023年 2 月 13 日17:00时前在璧山网（http://www.bswxw.com/）公开发布答疑。

3、补遗发布时间及方式：比选人对发出的比选文件进行澄清和修改的，应于比选截止时间1个工作日前发布补遗。补遗的内容可能影响参选文件的编制的，须在比选截止时间2个工作日前发布，发布时间至比选截止时间不足2个工作日的，相应延长比选截止时间。补遗在璧山网（http://www.bswxw.com/）公开发布。

七、竞争性比选参选报价及工程结算

1.比选范围内实行核定下浮比率控制报价。参选人结合工程环境因素和工程特点及风险、企业自身经济实力自主报价。

2.参照《建设工程工程量清单计价规范》( GB50500-2013)、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》(CQJJGZ-2013)、《重庆市建设工程工程量计算规则》(CQJLGZ-2013)、2018年《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》、2018年《重庆市通用安装工程计价定额》、2018年《重庆市市政工程计价定额》、2018年《重庆市城市管线迁改工程计价定额》、2018年《重庆市建设工程费用定额》《关于璧山区政府投资项目计价原则(2022年第1期)》（璧公管办〔2022〕1 号）及相关配套文件。

3.取费标准：按以上所规定的定额及国家和重庆市相关规定的内容执行取费。

4.参选报价应包括完成比选范围内工程项目的人工费、机械费、材料费、企业管理费、利润、规费、税金、技术措施费、二次转运费、配合费及风险费、安全文明施工费等所有费用。比选人除此以外不支付其它费用。

5.参选人应先到现场踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价格的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

6.本工程参选总审核限价为552824.32元，其中含安全文明施工费 17564.95元，工程量及控制价详见附件《（对外发布的比选控制价）璧山区农民合作社服务中心装饰工程》。

7.各参选人的参选报价按照总审核限价的下浮比率填报。

下浮比率应大于5%，否则参选文件按无效处理（安全文明施工费按比选文件金额填写，不作为竞争性报价）。下浮比率百分号前保留两位小数，以参选人填报的中文大写为准（具体为：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾）。

8.工程结算原则

（1）最终结算金额：总价下浮中选比率和实施的合格工程量据实计算，相应非综合单价表示的子项费用按中选费率进行计算，规费、税金和安全文明施工费按相关规定进行计算。

（2）中选后不作任何调整，结算时不得调整材料费、机械费和人工费价差。

（3）新增或变更项目综合单价的结算：

①在中选工程量清单中有相同子目的采用该子目单价。

②在中选工程量清单中有类似子目的可以参照类似子目的单价（由实施比选人认定）。

③在中选工程量清单中无相同或类似子目的：

A.执行的规范与定额：《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》(CQIJGZ—2013)、《重庆市建设工程工程量计量规则》(CQJLGZ-2013)、2018 年《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》、2018年《重庆市房屋修缮工程计价定额》、2018年《重庆市绿色建筑工程计价定额》、2018年《重庆市仿古建筑工程计价定额》、2018年《重庆市园林绿化工程计价定额》、2018年《重庆市通用安装工程计价定额》、2018年《重庆市市政工程计价定额》、2018年《重庆市建设工程费用定额》、重庆市住房城乡建委《关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）及相关配套文件。

B.材料及人工价格：增减工程材料价格按照施工当月《重庆工程造价信息》发布的璧山地区材料价格执行，材料价格缺项的由业主单位、施工单位、监理单位共同认定，并接受璧山区标后监管机构的监督；增减工程人工价格按重庆2018年定额基价执行。

C.结算下浮比例为中选报价下浮比例。

④增减工程按相关规定报批审核同意后实施，由业主单位、施工单位、监理单位按相关规范现场签证，并接受上级主管部门的监督。

八、付款方式

1.竣工验收合格（资料移交后）一次性支付至已完成合格工程计量金额的80%（但不得超过合同金额的80%），经结算审核出具报告，支付至本工程审核金额的97%，余下的3%作为质量保证金，质量保证金待缺陷责任期满后按规定无息退还（12个月）。

- 2.支付方式：中选人出具增值税发票，比选人采用银行转账支付或电汇至中选人基本银行账户。

九、参选文件的编制

参选文件应用不褪色的材料书写或打印，并按参选文件格式由参选人的法定代表人或其授权代表人签字、盖参选人公章。授权代表人签字的，参选文件应附法定代表人签署的授权委托书。参选文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖参选人公章。参选文件一式三份，一正一两副。

十、参选保证金及履约保证金

（一）参选保证金

参选人在递交参选文件时须以现金的方式缴纳参选保证金11000元，参选人自行封装并在封面上注明参选单位名称及金额，未中选者当场退还，中选者签订合同后退还，中选后不按比选文件要求签订合同的，参选保证金不予退还。

（二）履约保证金

中选人在中选通知书发出之日起5个工作日内合同签订前交纳履约保证金，缴纳履约保证金额为中选价的10%，工程交工验收后合格后一次性退还（不计息）。

（三）招标代理服务费

本项目招标代理服务费实行包干价，招标代理服务费金额为6000元，参选人应将该费用纳入响应报价中，不单列，由中选人在领取中标通知书前一次性支付给比选代理机构。

十一、比选流程

1、开选前各参选单位报名签到，核验参选保证金的缴款情况，未足额缴纳参选保证金的参选文件，不予开启，当场退还其参选文件；

2、排序：代理人根据参选人的报名顺序进行编号（如1号乒乓球即代表报名顺序为1号的参选单位）。

3、宣布会场纪律；

4、宣布主持人、记录人、监督人等有关人员姓名；

5、公布在比选截止时间前递交参选文件的参选人名称，并点名确认法定代表人或其授权代表人是否到场，宣读各参选人的抽选号数。

核验参加会议的参选人代表的合法身份。

需提交法定代表人身份证明及本人有效身份证原件或其授权代表人有效身份证原件及授权委托书原件，以便确认其身份合法有效，否则，将被取消参选资格。

6、密封情况检查：监督人员检查参选文件的密封情况并确认；

7、开启参选文件顺序：随机开启；

8、开启比选文件，公布参选人名称、项目名称、参选报价、工期、质量目标等内容；

9、参选人代表、比选人代表、监督人、记录人等有关人员在比选记录上签字确认；

10.比选人通过现场随机抽取乒乓球抽取抽选代表1名（抽取后将该代表对应的兵乓球放回抽取箱摇匀），参选人数在30家以下时抽选代表在抽选箱中随机抽取3个兵乓球，参选人数在30家以上时抽选代表在抽选箱中随机抽取参选人数的10%个（计算人数不是整数时小数点后向上取整数）兵乓球对应号数的参选人作为拟定中选候选人进入评审（参选人只有3家时则不需抽取直接进入评审）。

11.评审小组对抽选出来的拟定中选候选人的相关资质及报价函进行审查，对审查不合格的由代理人现场宣布不合格原因并宣布退出拟定中选候选人名单。抽选到的拟定中选候选人因审查不合格退出拟定中选候选人名单，导致参选评审家数不足三名的，则由比选人进行再次随机抽取抽选代表1名（抽取后将该代表对应的兵乓球放回抽取箱摇匀），抽选代表在抽选箱中（前期已被抽选到的不再参与）随机抽取一个或多个兵乓球补足三家拟定中选候选人进入评审，以此类推直至评出三名合格的拟定中选候选人为止。

12.评审小组根据评选办法按得分高低推荐前三名为中选候选人。

13.代理人现场宣布评审小组评审结果。

14、会议结束。

十二、评审小组组成

评审由比选人依法组建的评审小组负责。

十三、重新比选与二次比选

1、重新比选

有下列情形之一的，比选人将重新比选：

（1）比选截止时间止，参选人少于3个的；

（2）经评审小组评审后否决所有参选人的。

2、二次比选

重新比选后参选人仍少于3个，按规定程序开启参选文件和评选，确定中选人。

十四、中选通知及签订合同

（一）中选通知

1、评选结果经比选人确认后在璧山网（http://www.bswxw.com/）上公示，公示期不少于3个工作日。公示期内无异议的，公示期满后比选人以书面形式向中选人发出中选通知书。

2、评审小组按评选办法向比选人推荐三名中选候选人。经公示无异议的，比选人在公示期结束后2个工作日内，确定排名第一的中选候选人为中选人。排名第一的中选候选人放弃中选，或因不可抗力不能履行合同的，或未依据比选文件在规定期限内提交履约保证金的，比选人应当按照评审小组提出的中选候选人名单排序依次确定其他中选候选人为中选人。排名第二或第三的中选候选人按次序被确定为中选人的，其参选下浮比率低于第一中选候选人参选下浮比率的，须以第一中选候选人的参选下浮比率为中选下浮比率，其参选下浮比率高于第一中选候选人参选下浮比率的，以其实际参选价格为中选下浮比率。

（二）签订合同

比选人和中选人应当自中选通知书发出之日起  5  个工作日内，根据比选文件和中选人的参选文件的约定订立书面合同。中选人拒签合同的，比选人取消其中选资格，其参选保证金不予退还；给参选人造成的损失超过参选保证金数额的，中选人还应当对超过部分予以赔偿。

十五、评选办法

综合评选法

1、报价方式

竞争性比选参选人根据本工程设置的下浮比率进行自主报价。下浮比率百分号前保留两位小数，以参选人填报的中文大写为准（具体为：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾）。竞争性比选参选人的参选下浮比率不能小于5%，否则参选报价无效，其参选文件按无效处理。

2、评选办法

总分：100分

参选报价： 100  分

由参选人代表现场随机抽选的三家或多家候选人为拟定中选候选人(参选单位只有3家时则不需抽取直接进入评审)，三家或多家中选候选人参选下浮比率的算术平均值即为基准下浮比率，有效基准下浮比率先得100分，在此基础上，有效参选下浮比率与基准下浮比率相比，每增加1%扣 1 分，每减少1% 扣 2分（不足1%按相应比例扣分），扣完为止。评审小组按以上评分标准进行打分，按得分由高到低依次排序确定三名中选候选人。得分相等时，以参选报价低的优先排序；参选下浮比率也相等的，则由参选人现场通过抽签的方式决定排序。以上计算结果和过程均保留两位小数，第三位四舍五入。

参选报价大小写不一致的，以大写为准。

比选人按照评审小组推荐的中选候选人，排序第一的中选候选人即为中选人；比选人不得在中选候选人之外确定中选人。

4、无效参选文件的认定

（1）资格审查不合格的；

（2）未按比选文件要求填报或签字盖章的；

（3）参选下浮比率小于5%的。

十六、比选日程安排

（一）比选时间： 2023年 2 月 16 日 9 时  0 分。

（二）参选地点：重庆市璧山区农民合作社服务中心有限公司 （地址：璧山区文星路113号老体育馆内）。

2023年 2 月 3 日

第三章    参选文件格式

（项目名称）

参选文件

参选人： 　　　　 　　（盖参选人公章）

年     月    日

目     录

- 竞争性比选参选报价函；

- 工程量清单及控制价（详见附件）；

- 法定代表人身份证明及授权委托书；

- 项目经理无在建工程承诺书；

- 提供拟参加本工程施工的人员配置表（提供相关人员证书复印件加盖参选人公章）

- 资格审查资料章节中要求的全部资审资料。

1、竞争性比选参选报价函

（比选人名称）：

1．我方已仔细研究了 		（项目名称）比选文件的全部内容，愿意按参选总报价审核限价的下浮比率为佰分之     （大写）（小写：    %）(数字中文大写为零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾)参选，（其中含安全文明施工费          元），项目经理为       ，工期      日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量：达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

2．提交本报价函的同时缴纳参选保证金，金额为人民币（大写） 	（小写	元）。

3．如我方中选：

（1）我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照比选文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4．我方在此声明，所递交的参选文件及有关资料内容完整、真实和准确，

5． 	（其他补充说明）。

参 选 人：                    （盖参选人公章）

法定代表人或其授权代表人：        	（签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年  月  日

- 工程量清单及控制价

详见附件

3、法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

参选人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （参选人名称）的法定代表人。

特此证明。

| 法定代表人身份证（正面）复印件 （复印或粘贴） | 法定代表人身份证（反面）复印件 （复印或粘贴） |
| --- | --- |

参选人： 	（盖参选人公章）

年   月   日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人 	（姓名）系 	（参选人名称）的法定代表人，现委托我单位 	（姓名）为我方授权代表人。代表人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 	（项目名称）参选文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

代表人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

参选人：              	  （盖参选人公章）

法定代表人： 		（签字）

身份证号码：

授权代表人： 	（签字）

身份证号码：

年  	月 	日

| 法定代表人身份证（正、反面）复印件 （复印或粘贴） | 授权代表人身份证（正、反面）复印件 （复印或粘贴） |
| --- | --- |

注：1、法定代表人参加比选活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加比选活动及签署文件的须提供附有法定代表人身份证明的授权委托书。

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入参选文件一并递交。另外须准备一份原件在比选现场出具。

4、项目经理无在建工程承诺书

致                            （比选人名称） ：

我________ （姓名）系_________________ （参选人名称）的法定代表人，现承诺本工程拟派的项目经理_________ （姓名），项目经理执业注册证书证号：__________ 、身份证号：____________________ 目前未在在建工程中担任项目经理。若有虚假，一经查实，愿意承担被取消参选资格（若中选，则取消中选资格）的处理并自愿接受相应的法律法规处理。

我方特此承诺。

参选人：                  （盖参选人公章）

法定代表人：                    （签字）

日 期：        年       月

5、项目管理机构组成表

单位名称（盖章）：

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

项目法人（或授权委托人）签字：                      年     月    日

注：提供相关人员证书复印件并加盖参选人公章。

6、资格审查资料

由参选人自行编制